招标需求

一、采购项目:2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描项目

1．本项目建设内容为2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描。本次项目是将约25万页档案（约0.65万本不动产登记档案）进行整理、扫描和数字加工、实行综合档案数字化，最终制作成标准化的图像文件和索引目录,并导入相应的系统数据库中。投标人需自行提供档案扫描、著录、整理所需的设备，且必须在具有一定业务、技术基础和项目实施经验的基础上完成此项目。

2．潜在投标人购买采购文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

3．中标人应与采购方就此项目签订合同。

二、项目技术规范和服务要求

1.采购内容

舟山市不动产登记中心需对档案(档案室藏地籍房产等)约25万页、约0.65万本(文字材料大部分为A4幅面、图纸A0-A4各种规格)进行数字化加工、整理装订。本次采购内容具体包括对纸质档案整理装订、扫描数字化加工、处理，最终制作成标准化的图像文件和索引目录,并导入相应的系统数据库中。本次采购所涉及的整理、扫描加工的硬件、设备由投标人提供，并对项目实施驻场加工、技术交流与培训、运行维护以及不少于一年（含）的售后技术服务等。

采购清单：

| 编号 | 名称、内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不动产档案扫描数字化加工入库 | 约25万页 | 以A4页计（1张A3计2张A4， A0、A1、A2大图纸都计算成20张A4，图纸按A4页折算） |
| 2 | 不动产整理装订 | 约0.65万卷 | 以一卷为整理装订单位计 |

注：中标单位须以此次中标单价提供相应的服务给采购单位，最终支付项目费用以实际工作量结算。扫描数字化加工入库实际支付金额总量=实际发生数量*中标单价，整理装订实际支付金额总量=实际发生数量*中标单价；其他费用需在投标的报价表中明确。

2.档案数字化加工项目范围和要求

2.1整理扫描加工地点要求

本次档案扫描加工整理工作在舟山市不动产登记中心完成。

2.2整理扫描数量

舟山市不动产登记中心档案室档案约25万页、约0.65万本(文字材料大部分为A4幅面、图纸A0-A4各种规格)。

3.纸质档案数字化标准

DA/T 31—2005纸质档案数字化技术规范、DA/T 18-1999档案著录规则等。

4.整理扫描工作环节和要求

日常档案整理扫描入库加工工作包括：档案交接整理、目录著录（修正）、档案扫描、图像处理、图像存储、数据质检、数据挂接入库、数据验收、数据备份、案卷（件）复原、成果管理、装订等，并确保档案及其档案信息的安全保密。各工作环节要求如下：

4.1总则：严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全保密，确保各环节工作符合档案行业标准的要求，并建立完整、规范的工作记录。

4.2档案交接整理：在扫描之前，根据档案的实际情况，按下述步骤对档案进行适当整理，并视需要作出标识，确保档案数字化质量。（档案前处理）

4.2.1档案顺序整理

在收到交接的档案后，整理顺序，方便后续档案扫描工作开展。

4.2.2页面修整

折皱不平影响扫描质量的原件应先进行相应处理(压平或烫平等)后再进行扫描。

4.2.3档案整理登记

制作并填写纸质档案数字化加工过程交接登记表单，详细记录档案整理后具体有多少页，以免后面工作出现缺失某页的情况发生。

4.2.4装订

扫描工作完成后，相应档案或拆除过装订物的档案必须应按档案保管的要求装订、复原（复原材料由中标单位负责）。恢复装订时，要保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏，达到舟山市不动产登记中心的入库标准。

4.3目录著录：

4.3.1数据格式选择

目录建库应选择通用的数据格式。

4.3.2档案著录

按照《档案著录规则》(DA/T18)的要求进行著录，建立档案级目录数据库。同时对数据库相应的目录进行修正，确保目录的准确率。

4.3.3目录数据质量检查

采用人工校对或软件自动校对的方式，对目录数据库的建库质量进行检查。核对著录项目是否完整、著录内容是否规范、准确，发现不合格的数据应要求进行修改或重录。

采用双机对录系统进行著录，要求提供逐字校对提示功能，双机对录系统可以根据不同的档案类型进行自定义设置。

4.4档案扫描：

4.4.1扫描方式

4.4.1.1根据档案幅面的大小(A4、16K、A3等)选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行扫描。A0以上大幅面档案采用宽幅工程扫描仪进行扫描。

4.4.1.2纸张状况较差，以及过薄、过软或超厚的档案，要采用平板扫描方式；纸张状况好的档案可采用高速扫描方式以提高工作效率。

4.4.2扫描模式

4.2.1扫描模式采用24位彩色模式进行扫描。

4.3扫描分辨率

4.3.1采用24位彩色模式对档案进行扫描时，其分辨率要求≥200dpi。特殊情况下，如文字偏小、密集、清晰度较差等，可适当提高分辨率。

4.4扫描登记

认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，登记扫描的页数，核对每份文件的实际扫描页数与档案整理时填写的文件页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法后，进行处理。

5.图像处理：文字及线条清晰、背景干净、图面上有效信号无损。

5.1 图像数据质量检验

5.1.1对图像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查。发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像的处理。

5.1.2由于操作不当，造成扫描的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描。

5.1.3发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。

5.1.4发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

5.1.5认真填写相关表单，记录质检结果和处理意见后，进行处理。

5.2纠偏

对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，要求倾斜度为0度。对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

5.3去污

对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等要进行去污处理。对土地证等的底纹及背景要进行干净去除。处理过程中要遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则。

6.图像存储

6.1存储格式：采用TIF格式存储，要求文件大小在20K以下，不得超过30K。

6.2图像文件的命名

案卷目录数据库中的每一卷，都有一个与之相对应的唯一案卷档号，以该档号为这卷文件扫描后建立的相应文件夹的图像文件命名，卷内文件，采用该案卷档号，按页码顺序对图像文件命名。

7.数据著录与系统挂接

对不动产档案著录关键字信息，具体著录内容以实际调研后业主方确认为主；属性著录工作必须利用现有的不动产登记属性数据，同时加工好的数据需要满足局方档案管理信息系统及不动产登记信息系统据要求。

8.数据备份

8.1备份范围

经验收合格的完整数据应及时进行备份。

8.2备份方式

为保证数据安全，扫描加工后的电子文件需要提交硬盘存储和光盘存储做备份之用（移动硬盘、蓝光光盘及刻录机由招标方提供），对光盘质量标准如下：

(1)蓝光光盘片制作两份，制作成档案数据目录和影像文件的数据光盘，并刻录相应的软件和说明。

(2)同一卷档案，不跨越二片蓝光片号(同一件（卷）档案页数需在同一蓝光片内)。

(3)档案影像文件存于符合标准的单片包装光盘片，并存放在单片光盘盒中，提供光盘内容说明。

(4)光盘表面标示光盘片编号，单片包装盒上注明光盘内目录索引信息。

(5)在光盘片刻录完成后，与影像系统档案进行比对一次，以确保档案资料无遗漏及正确性。

(6)光盘刻录人员对于所有光盘片序号进行管理与记录。

8.3数据检验

备份数据也应进行检验。备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

8.4备份标签

数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。

8.5备份登记

填写纸质档案数字化备份管理登记表单。

9.数字化成果管理

9.1应加强对纸质档案数字化成果的管理，确保其安全、完整和长期可用。

3.数字化加工单位自检要求

1.数字化加工单位形成档案数据后，并且自检合格后，才能递交舟山市不动产登记中心审核。

2.数字化加工单位对档案目录与图像挂接完毕的数据进行自检。数据自检以抽检方式进行，抽检比率为20%，要求档号、控制符、数据挂接准确率达到98％,其他项目合格率达到98％以上(含98％)予以自检通过，并做好自检记录。抽检合格率在95％以下，提交自检的数据全部发回扫描加工单位全面重检并处理，直至达到自检要求。

3.数字化加工单位对档案实体自检必须逐卷逐件清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查，如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任；顺序错误、装订不符要求、卷间文件颠倒等情况，要求重新进行档案整理。

4.数据自检合格后，并经舟山市不动产登记中心审核确认后，目录和全文数据向舟山市不动产登记中心档案数据库迁移。

4.安全要求

严格遵守《中华人民共和国档案法》、国家省市相关规定及舟山市不动产登记中心有关规定。档案扫描工作必须在采购方指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违法者，将追究法律责任。数字化加工单位应做到：

1.与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。

2.建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。

3.不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。

4.数字化加工场地的安全及保密措施，具备保密设施，保证档案原件的安全和保密。在工作平台上建立监管系统，实时监控工作人员的操作过程，统一记录保存。

5.分批验收进行数据移交时，工作站上的数据必须在采购方工作人员的现场监督下销毁，同时移交该批次数字化加工的监管系统监控记录。

6.不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备。

5.其他要求

1.采购方不提供档案扫描所需的任何相应设备，所有扫描加工的硬件、设备由中标单位提供。所提供产品的应详细列明所有技术指标（包括品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，任何含糊不清的表述对谈判结果的影响将是投标人的责任。

2.双方各指定专人做好档案的清点交接工作，做好移交记录，归还档案时还要提供扫描加工工作流情况说明，并随同档案一起交接。

3.要求中标单位在签立合同时成立项目组，指定专人为项目负责人负责该项目，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施。

4.要求扫描加工单位在签定合同后7个工作日内，将有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作。

5.各投标人在投标时要特别强调指出所承诺的服务内容，其中包括：免费服务期后的服务方式和费用。服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、保密措施和质量水平、免费培训项目等。

6.工期要求

（1）合同签订后7个工作日内将有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作；及时完成数字化建库工作，并做好自检工作，由采购方审核）。

（2）投标人须提供详细的建设工期进度安排表和人员安排。

（3）项目完工日期：2022年11月30日前。

7.项目的工作内容及成果

加工单位在加工期间和项目最终完成后须向采购方提交如下项目成果：项目完成后全部加工数据。

三、报价要求

1.投标人应根据招标文件报出各个分项的报价。分项报价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使系统未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

3.包括整理、著录、扫描设备的提供和使用、运输保管、扫描著录设备安装调试、档案扫描数字化处理软件系统研发等项目实施费用、安装调试和验收费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。不能在投标报价之外还有其他费用出现。“详细产品报价清单”中投标人对所投价的投标报价必须按项目分别报价。

4.投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。

5.本次项目的预算金额为：人民币壹拾伍万元整（150,000.00元）

四、付款方式

1.第一阶段：中标人于合同签订后7个工作日内将有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作。采购人支付合同总价的40%做为预付款；

2.第二阶段：完成阶段成果扫描工作，根据实际档案的数字化建库工作量，与采购人协商实际结算金额，并经采购人确认后办理货款结算手续。

五、其他

投标人或中标人应对招标、实施、运行、维护等过程中数据和信息安全负保密责任，并在信息系统中采取保密措施，因此造成的不良影响和损失，应承担相应责任。

评标办法及评分标准

# 综合评分法

2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描项目的评标。

中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高者为中标候选人。

最高限价：指预算金额。

报价的计分方法：

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术部分 | 80 |
| 投标报价 | 20 |
| 合计 | 100 |

综合评估分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

候选中标商的选取

按照综合评估分名次推荐候选中标人1名。

资格审查表

项目名称：2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描项目

招标编号：SZGXZS2022093

| 序号 | 投标方 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求提交 |  |
| 2 | 法人授权委托书（如有） |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件（如有） |  |
|  | 结论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

- 在结论栏中填写“合格”或“不合格

采购方代表或代理机构签名：

2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描项目评分表

项目名称：2022年舟山市不动产登记中心档案整理扫描项目

招标编号：SZGXZS2022093

| 评审 项目 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 技术 得分 （80分） | 证书 （3分） | 具有档案管理信息系统、档案数字化加工系统、数据采集更新软件著作权登记证书的，每项得1分，最高得3分。（提供相关证书复印件加盖公章） |  |
|  | 相关业绩 （3分） | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1分。（提供合同复印件加盖公章） |  |
|  |  | 2019年1月1日至今承担过类似不动产登记系统项目且通过上级主管部门实施前评估的，每提供1个合同得1分，最高得2分。 （提供合同、上级主管部门实施前评估材料复印件加盖公章） |  |
|  | 项目总体建设方案 （10分） | 档案扫描建库技术方案设计合理、规范、可行，支持数据按标准要求交换。建库工艺流程能指导实际操作，并满足招标要求，并且充分体现了自己的技术优势： 方案设计全面合理，有自己的技术优势，优于招标文件要求：得8-10分； 方案设计较规范可行，满足招标文件要求，得4-6分； 方案设计规范性、可行性较差的，得1-3分； 不满足招标文件要求的不得分。 |  |
|  | 项目建设的理解 （10分） | 对不动产档案扫描有自己独到的理解，建好的数据尤其是档案属性条目信息考虑到与不动产业务系统的应用： 理解全面，有独到的见解，得8-10分； 理解较全面，较有针对性：得4-6分； 理解不够全面，针对性不强：得1-3分； 没有不得分。 |  |
|  | 系统衔接 （10分） | 档案数字化加工建库成果满足系统管理要求，可以与现有不动产登记档案系统无缝衔接，做到数据完整和准确，其采取的技术手段合理、安全： 技术手段合理、安全，优于招标文件要求的，得8-10分； 技术手段较合理、安全，满足招标文件要求的，得4-6分； 技术手段科学性、安全性较差的，得1-3分； 没有不得分。 |  |
|  | 技术要求 （6分） | 技术参数的满足程度： 优于招标文件要求的，得5-6分； 基本满足招标文件要求的得3-4分； 部分满足招标文件要求的得1-2分； 不满足不得分。 |  |
|  | 项目建设的过程控制（6分） | 档案扫描建库过程控制，整个加工过程有管理软件进行资料控制，对交接、流转的档案进行登记、对过程中出现的各种问题及时进行登记： 控制方案全面，完整：得5-6分； 控制方案较全面，得3-4分； 控制方案不全面、不够完整的，得1-2分；没有不得分。 |  |
|  | 数据建库流程（8分） | 数据建库流程，提供一套合理的整理数字化加工流程，设置交接 、整理、扫描、著录、质检、装订等工位: 流程清晰，完整，得6-8分； 流程较清晰、完整，得3-4分； 流程不够清晰、完整的，得1-2分； 没有不得分。 |  |
|  | 项目人员 组织安排 （6分） | 项目经理具有高级工程师职称的得2分，中级工程师职称的得1分； 项目组核心人员具有PMP项目质量管理证书的，每本证书得0.5分，高得2分。 项目组成员具有档案安全保密培训证书，每人得0.5分，最高不超过1分。 项目组成员具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，每人得0.5分，最高不超过1分。 （提供近三个月任意一个月社保证明和证书，社保证明和人员不匹配不得分，提供复印件加盖公章）。 |  |
|  | 计划进度 （6分） | 档案扫描建库施工进度是否清晰、准确、完整，关键节点的控制措施是否有力、合理、可行、工期承诺情况： 计划进度合理、可行，优于招标文件要求的，得6分； 计划进度较合理、可行，满足招标文件要求的，得3-4分； 计划进度合理程度、可行性较差的得1-2分；没有不得分。 |  |
|  | 质量保证 （6分） | 1.在档案扫描建库过程中，如何来把控数据质量，有一整套数据检查入库的质量控制方案。技术质量保证体系和措施的完善性： 质量保证体系统和措施完善，全面，优于招标文件要求的，得3分； 质量保证体系统和措施较完善，全面，满足招标文件要求的，得2分； 质量保证体系统和措施不够完善、全面的得1分；没有不得分。 2.在质量发现问题时，能提供有效的处理方案，处理方案的及时性、有效性： 处理方案及时，有效的，得3分； 处理方案较及时，有效的，得2分， 处理方案不够及时、有效的，得1分； 没有不得分。 |  |
|  | 售后服务 （6分） | 具有良好的服务能力，所提供的售后服务（响应时间，售后服务内容）等情况： 服务方案全面完整，响应时间短的，得5-6分； 服务方案较完整的，得3-4分； 服务方案不够全面详细的，得1-2分；没有不得分。 |  |
| 价格得分（20分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |  |